Приложение

к постановлению

Администрации города Когалыма

от 24.04.2015 N 1209

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 22.06.2018 [N 1393](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A0698179D58F080020230EC756019257C061B87A3DF08F7349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K),  от 16.04.2019 [N 826](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF08F7349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K)) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города Когалыма (далее - Порядок) определяет:

- порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности города Когалыма (далее - муниципальная собственность) и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям города Когалыма (далее - муниципальные бюджетные, муниципальные автономные учреждения) и муниципальным унитарным предприятиям города Когалыма (далее - муниципальные унитарные предприятия) за счет средств бюджета города Когалыма (далее - бюджета города);

- порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям в объекты капитального строительства муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

- порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, условия передачи Администрацией города Когалыма (далее - Администрация города) муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- главный распорядитель - главный распорядитель средств бюджета города, которому в ведомственной структуре расходов бюджета города планируется предусмотреть (предусмотрены) бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений;

- структурные подразделения - структурные подразделения Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах;

- муниципальные заказчики - структурные подразделения Администрации города, муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств бюджета города и реализующие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;

- организации - муниципальные бюджетные, муниципальные автономные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, которым из бюджета города предоставляются бюджетные ассигнования в форме бюджетных инвестиций или субсидий на осуществление капитальных вложений.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E702A45C365109C943C15EA7DF520465BE353E406439151A8EBDDD08F0u3pEK) Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

2. Порядок принятия решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,

реконструкции (с элементами реставрации, технического

перевооружения) муниципальной собственности и в приобретение

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных

вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным

учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям за счет

средств бюджета города

2.1. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - объекты капитальных вложений) или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям за счет средств бюджета города (далее - осуществление капитальных вложений), а также форма их реализации принимается на основании предложения, инициируемого структурным подразделением.

2.2. В целях формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период структурное подразделение инициирует вопрос об осуществлении капитальных вложений.

2.3. Структурное подразделение направляет в письменном виде обоснование экономической целесообразности строительства или приобретения объекта недвижимого имущества (далее - обоснование) в адрес главы города Когалыма в рамках муниципальных программ города Когалыма (далее - муниципальные программы).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A0698179D58F080020230EC756019257C061B87A3DF08F4349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 22.06.2018 N 1393)

Обоснование должно содержать перечень документов, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A0B9F199D58F080020230EC756019377C5E1785A2C108FB21CD4F3Eu3p3K) Администрации города Когалыма от 05.06.2018 N 1547 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, и порядке проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (за исключением объектов жилищного строительства)".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF08F5349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 16.04.2019 N 826)

Обоснование по объектам капитальных вложений, реализуемых с привлечением субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, формируется с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF08FA349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 16.04.2019 N 826)

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства муниципальной собственности и решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в такие объекты капитального строительства муниципальной собственности принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF09F2349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 16.04.2019 N 826)

2.4. Указанное в [пункте 2.3](#P66) настоящего Порядка обоснование предоставляется по вновь включаемым в проект муниципальной программы объектам капитальных вложений.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF09F3349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 16.04.2019 N 826.

2.5. Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства) проводит проверку инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения в [порядке](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A0B9F199D58F080020230EC756019257C061B87A3DE0BF5349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K), установленном постановлением Администрации города Когалыма от 05.06.2018 N 1547 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, и порядке проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (за исключением объектов жилищного строительства)".

(п. 2.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF09F0349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 16.04.2019 N 826)

2.6. Результатом проверки является заключение управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF09F6349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 16.04.2019 N 826)

2.7. В случае положительного заключения объем бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитальных вложений включается структурным подразделением в проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, или проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в порядке и сроки, установленные [постановлением](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F35237510197169358F080020230EC756019377C5E1785A2C108FB21CD4F3Eu3p3K) Администрации города Когалыма от 23.08.2018 N 1912 "О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF09F7349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 16.04.2019 N 826)

2.8. Решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города и форма их реализации считаются принятыми с момента утверждения соответствующей муниципальной программы (изменения муниципальной программы).

2.9. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций в отношении объектов, по которым принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии со [статьей 78.2](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E702A45C365109C943C15EA7DF520465AC35664C663B0F1984A88B59B66AC24D3D2CFF14A3F393C9u2pBK) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Не допускается предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в отношении объектов, по которым принято решение об осуществлении бюджетных инвестиций в соответствии со [статьей 79](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E702A45C365109C943C15EA7DF520465AC35664C663B0F1F8FA88B59B66AC24D3D2CFF14A3F393C9u2pBK) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.10. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

Порядок принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций и о предоставлении субсидии на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма.

(п. 2.10 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A06981B9458F080020230EC756019257C061B87A3DF09F4349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 16.04.2019 N 826)

3. Порядок предоставления субсидий на осуществление

капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным

автономным учреждениям и муниципальным унитарным

предприятиям в объекты капитального строительства

муниципальной собственности и в приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность

3.1. Субсидии на осуществление капитальных вложений (далее - субсидии) в объекты капитального строительства муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - объекты капитальных вложений) предоставляются организациям в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных распорядителей.

3.2. Субсидии предоставляются при условии заключения между главным распорядителем и организацией соглашения на срок, не превышающий срок действия утвержденных главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

В отношении объектов капитальных вложений, срок строительства или приобретения которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, главному распорядителю может быть предоставлено право заключать соглашение о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений (далее - Соглашение) может быть заключено в отношении нескольких объектов капитальных вложений.

3.4. Соглашение должно содержать в том числе:

- цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитальных вложений с указанием его наименования, мощности, сроков строительства;

- рассчитанную в действующих ценах стоимость объекта капитальных вложений (сметную или предполагаемую (предельную));

- общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объем предоставляемой субсидии, соответствующий муниципальной программе;

- положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

- условия о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения и муниципального унитарного предприятия по открытию в Комитете финансов Администрации города Когалыма (далее - Комитет финансов) отдельного лицевого счета для учета операций по получению и использованию субсидии;

- сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций по получению и использованию субсидии, открытый в Комитете финансов в установленном порядке;

- положения, устанавливающие право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

- порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной субсидии в случае отсутствия принятого в соответствии с [пунктом 3.8](#P117) настоящего Порядка решения главного распорядителя о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;

- порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

- положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращения объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования, в случае если соглашением предусмотрено такое условие;

- порядок и сроки предоставления организацией отчетности об использовании субсидии;

- случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E702A45C365109C943C15EA7DF520465BE353E406439151A8EBDDD08F0u3pEK) Российской Федерации главному распорядителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

3.5. Организации осуществляют закупки за счет субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.6. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом финансов в соответствии с заключенными соглашениями на основании заявок главных распорядителей, формируемых при наличии документов, подтверждающих принятие обязательств организацией, подведомственной соответствующему главному распорядителю.

3.7. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, источником которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Комитетом финансов.

3.8. Не использованные на начало очередного финансового года остатки средств субсидий могут быть направлены на те же цели по решению главного распорядителя о наличии потребности направления указанных средств на цели предоставления субсидии.

4. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты

муниципальной собственности, условия передачи Администрацией

города муниципальным бюджетным, муниципальным автономным

учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям

полномочий муниципального заказчика по заключению

и исполнению муниципальных контрактов, а также порядок

заключения соглашений о передаче указанных полномочий

4.1. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных распорядителей:

- муниципальными заказчиками;

- организациями, которым Администрация города передала полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица Администрации города муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности).

4.2. Муниципальные контракты, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций, заключаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

В случае если срок строительства или приобретения объектов недвижимого имущества муниципальной собственности превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, бюджетные инвестиции могут быть осуществлены в пределах средств, установленных на соответствующие цели муниципальной программой на срок ее реализации.

4.3. С целью осуществления бюджетных инвестиций организациями, предусмотренными [абзацем третьим пункта 4.1](#P129) настоящего Порядка, Администрация города заключает с такой организацией соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица Администрации города муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) (далее - соглашение о передаче полномочий).

4.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность (далее - объекты капитальных вложений).

4.5. Соглашение о передаче полномочий должно содержать в том числе:

- цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитальных вложений с указанием его наименования, мощности, сроков строительства или приобретения;

- рассчитанную в действующих ценах стоимость объекта капитальных вложений (сметную или предполагаемую (предельную));

- рассчитанный в действующих ценах общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема бюджетных ассигнований, соответствующего муниципальной программе;

- положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица Администрации города муниципальных контрактов;

- ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

- положения, устанавливающие право Администрации города на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о передаче полномочий;

- положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности Администрации города как получателя средств бюджета города.

4.6. Соглашение о передаче полномочий является основанием для открытия Администрации города в Комитете финансов лицевого счета получателя средств бюджета города по переданным полномочиям для учета операций по реализации бюджетных инвестиций.

4.7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются:

- на лицевых счетах по расходам бюджета города, открытых муниципальным заказчикам в порядке, установленном Комитетом финансов;

- на лицевых счетах получателя средств бюджета города по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в порядке, установленном Комитетом финансов.

4.8. Объекты капитальных вложений, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408D4EE31652286E201F352345A0698179D58F080020230EC756019257C061B87A3DF08F5349B1E7867F21FBCEF93C234461B55u1p8K) Администрации города Когалыма от 22.06.2018 N 1393)

4.9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.