**Отчет**

о реализации в 2018 году

мероприятий «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым»

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №127-ГД (далее – Программа).

Программа разработана на основании генерального плана города Когалыма и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами и Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года.

Цели Программы:

- обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалыма до 2035 года в соответствии с установленными потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

В рамках мероприятий по реализации Программы в 2018 году выполнено следующее.

**В сфере дошкольного образования:**

В целях увеличения количества мест в детских садах в 2018 году было осуществлено уплотнение групп в соответствии с требованиями санитарных правил и норм в результате чего количество мест в дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на 01.01.2019 года увеличилось на 21 место и составило 4 305 мест. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составила 86% от норматива.

Для достижения нормативного значения обеспеченности объектами дошкольного образования на 2019-2020 годы запланировано строительство Детского сада на 320 мест в 8 микрорайоне города (в рамках реализации Адресной инвестиционной программы). Уже получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости строительства объекта. Предусмотрено финансирование 460 млн. рублей.

**В сфере общего образования:**

Мощность школ общеобразовательных организаций по состоянию на 01.01.2018 года составляла 5 091 место. В целях увеличения количества мест в школах в 2018 году проведены мероприятия по оптимизации имеющихся в общеобразовательных организациях площадей, сокращению количества классов-комплектов за счет увеличения наполняемости классов, таким образом за счет перепрофилирования помещений количество мест в школах увеличилось на 724 места и составило 5 815 мест.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей по состоянию на 01.01.2019 составил 67,1% от норматива.

Для достижения нормативного значения обеспеченности объектами общего образования на 2018-2020 годы запланировано строительство школы с универсальной безбарьерной средой на 1 125 мест, в рамках Концессионного соглашения.

Земельный участок подготовлен и обеспечен инженерными сетями (на границе земельного участка объекта обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в сентябре 2018 года в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899». Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения общеобразовательной школы на 1 125 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».).

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры утверждено техническое задание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

Совместно с потенциальным инвестором и ПАО Сбербанк ведется работа по подготовке частной концессионной инициативы для направления в наш адрес.

**В сфере физической культуры и спорта:**

В 2018 году количество спортивных сооружений увеличилось на 4 единицы.

Введён в эксплуатацию турниковый комплекс для занятий Street Workout на территории Сквера «Метелица», комбинированная спортивная площадка на территории Сквера «Фестивальный», открыто два спортивных зала в спортивном комплексе «Мечта».

Единовременная пропускная способность объектов спорта по состоянию на 01.01.2019 года составила 44% от норматива.

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами составил 87,5% от норматива, бассейнами – 17,7%, плоскостными спортивными сооружениями – 39,7%.

В 2018 году по Соглашению с нефтяной компанией ЛУКОЙЛ и Правительством Югры начаты мероприятия по проектированию Регионального центра спортивной подготовки в городе Когалыме.

Целевые индикаторы Программы представлены в приложении 1 к Отчету.

Фактические затраты на реализацию мероприятий в 2018 году составили 28 126,3 тыс. рублей (информация представлена в приложении 2 к Отчету).

В 2019-2030 годах запланировано строительство следующих объектов:

- Региональный центр спортивной подготовки;

- теннисный центр и футбольный стадион (манеж);

- общеобразовательная школа на 1 125 мест;

- детский сад на 320 мест.

Строительство и ввод данных объектов позволят увеличить обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, в частности планируется, что обеспеченность дошкольными организациями достигнет 100% к нормативу уже в 2024 году, а обеспеченность общеобразовательными организациями составит 78% к нормативу в 2024 году и достигнет 90% к 2030 году.