ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году «Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры

городской округ город Когалыма на период 2018-2035 годы»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры городской округ город Когалым на период 2018-2035 годы разработана в 2017 году и утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД (далее – программа).

Основанием для разработки программы являлись нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Думы города Когалыма:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 года №656-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 года №275-ГД» (вместе с «Положением о территориальном планировании»).

Реализация программы запланирована в шесть этапов:

- I этап: 2018 год;

- II этап: 2019 год;

- III этап: 2020 год;

- IV этап: 2021 годы;

- V этап: 2022 годы;

- VI этап 2023 – 2035 годы.

Финансирование программы ведется из средств бюджета города Когалыма в рамках исполнения муниципальных программ, средств бюджета ХМАО-Югры, получаемых муниципальным образованием в виде субсидии, а также внебюджетных источников финансирования (средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения с Правительством ХМАО-Югры).

Цель программы:

- обеспечение нормативного соответствия и надёжности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Задачи программы обеспечить:

– безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания (реализация принципов устойчивой мобильности) населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Когалыма;

– доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии нормативами градостроительного проектирования города Когалыма;

– развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Когалыма;

– развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в городе Когалыме;

– условия для управления транспортным спросом;

– создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

– создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

– условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

– эффективность функционирования транспортной инфраструктуры города Когалыма;

– организацию общественных стоянок и парковок автомототранспорта.

В 2019 году выполнены мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Объем работ | Объем финансовых средств  (тыс. руб.) | Источник  финансовых средств | Исполнитель |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Степана Повха, пр. Солнечный, пр. Нефтяников, ул. Мира | км | 2,337 | 35 495,9 | бюджет ХМАО, бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Ремонт объекта «Мост через реку Кирилл-Всьягун на км 0+756 автомобильной дороги улица Южная в городе Когалыме» | км | 0,065 | 29 459,5 | бюджет ХМАО, бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по ул. Геофизиков | км | 1,61 | 6 436,0 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 4 | Выполнение проектно – изыскательских работ (ПИР) на строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог по ул. Повховское шоссе, пр. Нефтяников, ул. Лангепасская | проект | 3 | 1 209,7 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма |
| 5 | Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории | шт | 15 | 20 000,0 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | МБУ «КСАТ» |
| 6 | Подключение электроснабжения к остановочным павильонам | шт | 15 | 7 098,8 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 7 | Установка информационных табло на остановочных павильонах | шт | 12 | 2 332,2 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 8 | Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок по ул. Шмидта | шт | 2 | 769,5 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 9 | Обустройство ограждений пешеходных переходов пр. Нефтяников, в районе д.1А, перекресток ул. Мира - ул. Молодежная, перекресток ул. Бакинская - ул. Прибалтийская) | км | 0,700 | 1 484,0 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 10 | Установка систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на пересечении ул. Береговая – ул. Широкая | шт | 8 | 7 400,7 | бюджет ХМАО, бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 11 | Обустройство подходов к пешеходным переходам и остановкам, ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | км | 1,64 | 3 789,9 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 12 | Нанесение разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах с применением технологии предварительного фрезерования и пластичных материалов | переход | 5 | 638,5 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 13 | Заменены светильники сетей наружного освещения: ул. Мира от пересечения с ул. Степана Повха до пересечения с ул. Прибалтийская, ул. Молодежная от пересечения с ул. Ленинградская до пересечения с ул. Дружбы Народов, пр. Солнечный от пересечения с ул. Степана Повха до ул. Сопочинского | шт | 124 | 2 038,3 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  | Всего по исполнению мероприятий программы в 2019 году: |  |  | 118 153,0 |  |  |