ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году «Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры

городской округ город Когалыма на период 2018-2035 годы»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры городской округ город Когалым на период 2018-2035 годы разработана в 2017 году и утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД (далее – программа).

Основанием для разработки программы являлись нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Думы города Когалыма:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 года №656-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 года №275-ГД» (вместе с «Положением о территориальном планировании»).

Этапы реализация программы:

- I этап: 2018 год;

- II этап: 2019 год;

- III этап: 2020 год;

- IV этап: 2021 годы;

- V этап: 2022 годы;

- VI этап 2023 – 2035 годы.

Финансирование программы ведется из средств бюджета города Когалыма в рамках исполнения муниципальных программ, средств бюджета ХМАО-Югры, получаемых муниципальным образованием в виде субсидии, а также внебюджетных источников финансирования (средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения с Правительством ХМАО-Югры).

Цель программы:

- обеспечение нормативного соответствия и надёжности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Задачи программы

– обеспечить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания (реализация принципов устойчивой мобильности) населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Когалыма;

– обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии нормативами градостроительного проектирования города Когалыма;

– обеспечить развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Когалыма;

– обеспечить развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в городе Когалыме;

– обеспечить условия для управления транспортным спросом;

– обеспечить создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

– обеспечить создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

– обеспечить условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

– обеспечить эффективность функционирования транспортной инфраструктуры города Когалыма;

– обеспечить организацию общественных стоянок и парковок автомототранспорта.

В 2020 году выполнены мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Объем работ | Объем финансовых средств  (тыс. руб.) | Источник  финансовых средств | Исполнитель |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма | м2 | 27 390 | 41 673,2 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Строительство объекта «Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилищной застройки за рекой Кирилл - Высъягун» (ПИР) | км | |  | | --- | | 1,1 | | 2 499,1 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Выполнение работ по строительству сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников на участке от улицы Таллиннская до улицы Привокзальная в городе Когалыме | км | 1,024 | 4 512,7 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 4 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улицам Ноябрьская и переулок Волжский в городе Когалыме» | комплект | 1 | 648,3 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 5 | Выполнение проектно-изыскательских работ для объекта: «Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалыме» | комплект | 1 | 0,0 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для объекта: «Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме» | комплект | 1 | 0,0 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 7 | Выполнение проектно-изыскательских работ на объект «Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улиц Сургутское шоссе - Северная до улицы Лангепасская» | комплект | 1 | 445,5 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 8 | Выполнение работ по монтажу системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме - 1 этап | система | 1 | 9 969,1 | бюджет ХМАО-Югры, бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 9 | Выполнение проектно-изыскательских работ на перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию | комплект | 1 | 691,7 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 10 | Строительство автобусных остановок по ул. Шмидта | шт | 2 | 25 000,0 | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | МБУ «КСАТ» |
| 11 | Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории | шт | 13 |
| 12 | Нанесение разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах с применением технологии предварительного фрезерования и пластичных материалов | переход | 2 | 111,7 | бюджет города Когалыма | МБУ «КСАТ» |
| 13 | Обустройство подходов к пешеходным переходам и остановкам, ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | шт | 9 | 4 134,4 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 14 | Установка информационных табло на остановочных павильонах | шт | 33 | 3 009,8 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 15 | Установка дорожных знаков на выносных консолях | шт | 5 | 227,5 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 16 | Модернизация и обустройства светофорных объектов | шт | 7 | 7 473,2 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  | Всего по исполнению мероприятий программы в 2020 году: |  |  | 98 085,8 |  |  |