ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году «Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры

городской округ город Когалыма на период 2018-2035 годы»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры городской округ город Когалым на период 2018-2035 годы разработана в 2017 году и утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД (далее – программа).

Основанием для разработки программы являлись нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Думы города Когалыма:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 года №656-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 года №275-ГД» (вместе с «Положением о территориальном планировании»).

Этапы реализация программы:

- I этап: 2018 год;

- II этап: 2019 год;

- III этап: 2020 год;

- IV этап: 2021 годы;

- V этап: 2022 годы;

- VI этап 2023 – 2035 годы.

Финансирование программы ведется из средств бюджета города Когалыма в рамках исполнения муниципальных программ, средств бюджета ХМАО-Югры, получаемых муниципальным образованием в виде субсидии, а также внебюджетных источников финансирования (средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения с Правительством ХМАО-Югры).

Цель программы:

- обеспечение нормативного соответствия и надёжности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Задачи программы

– обеспечить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания (реализация принципов устойчивой мобильности) населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Когалыма;

– обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии нормативами градостроительного проектирования города Когалыма;

– обеспечить развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Когалыма;

– обеспечить развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в городе Когалыме;

– обеспечить условия для управления транспортным спросом;

– обеспечить создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

– обеспечить создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

– обеспечить условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

– обеспечить эффективность функционирования транспортной инфраструктуры города Когалыма;

– обеспечить организацию общественных стоянок и парковок автомототранспорта.

В 2022 году выполнены мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Объем работ | Объем финансовых средств  (тыс. руб.) | Источник  финансовых средств | Исполнитель |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма | кв.м | 21,626 | 51 851,4 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по переулок Волжский | км | 0,72 | 4 295,6 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников от улицы Олимпийская до улицы Береговая в городе Когалыме этап -5 | км | 0,89 | 6 662,5 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 4 | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Повховское шоссе | км | 2,24 | 8 536,9 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 5 | Проектно-изыскательские работы по корректировке проекта, а также кадастровые работы по образованию земельного участка для строительства объекта «Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | комплект ПСД | 1 | 4 744,5 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 6 | Проектно-изыскательские работ для капитального ремонта объекта «Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме» | комплект ПСД | 1 | 9 998,7 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 7 | Модернизация светофорного объекта на пересечении улица Прибалтийская – улица Бакинская | объект | 1 | 3 924,4 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 8 | Обеспечение транспортной безопасности ООО «Международный аэропорт Когалым» (субсидия на приобретение и установку оборудования) | объект | 1 | 10 845,0 | внебюджетный источник (ПАО НК «ЛУКОЙЛ») | КУМИ Администрации города Когалыма |
| 9 | Мероприятия по обеспечению технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» | комплекс | 18 | 8 469,4 | бюджет города Когалыма | МКУ «ЕДДС города Когалыма» |
| 10 | Строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м. | 1 854 | 9 438,9 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 11 | Установка ограждений в районе пешеходных переходов | мп | 791 | 6 052,3 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  | Всего по исполнению мероприятий программы в 2022 году: |  |  | 124 819,6 |  |  |