ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году «Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры города Когалыма

на 2017-2035 годы»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы утверждена решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД (далее – программа), в связи, с чем ранее действующее решение Думы города Когалыма от 28.04.2010 №428-ГД «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы», признано утратившим силу.

Программой учтено перспективное развитие города Когалыма на основе действующих нормативных правовых актов Думы и Администрации города Когалыма, муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и производственных планов организаций коммунального комплекса города Когалыма:

При актуализации программы использованы:

- Стратегия социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 г. № 494-ГД;

- Генеральный план города Когалыма, утвержденный решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 г. № 275-ГД;

- Схема теплоснабжения города Когалыма, утверждённая постановлением Администрации города Когалыма от 26.12.2016 г. №3249;

- Схема водоснабжения и водоотведения города Когалыма, утверждённая постановлением Администрации города Когалыма от 25.08.2014 г. №2170.

Реализация программы запланирована в два этапа:

- 1й этап 2018 – 2022 годы;

- 2й этап 2023 – 2035 годы.

Финансовое обеспечение программы ведется в основном за счет привлечения внебюджетных источников финансирования (средств предприятий ЖКК). Средства бюджета города Когалыма выделяются в рамках действующих муниципальных программ города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель программы:

­ обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры согласно планам социально-экономического развития города Когалыма, до 2035 года;

- обеспечение надежности, энергетической эффективности коммунальных систем;

- повышение качества поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Задачи программы:

- анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения;

- анализ социально-экономического развития муниципального образования, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов;

- формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы, потребности увеличения мощностей по генерации и транспортировке коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов;

- формирование перечня инвестиционных проектов, определение затрат, эффектов и источников инвестиций;

- прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета муниципального образования и других источников финансирования мероприятий Программы;

- проверка доступности для граждан стоимости коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию мероприятий Программы.

В 2019 году выполнены следующие мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Объем работ | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | Источник  финансовых средств | Исполнитель |
| В сфере теплоснабжения | | | | | | |
| 1 | Строительство объекта «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма (этап: участок сетей тепло-, водоснабжения «тепловая камера ТК-20/1 - тепловая камера ТК-27»)» | объект  ТК | 3 | 10 410,4 | бюджет ХМАО-Югры, бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма» | комплект | 1 | 2 688,9 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Модернизация котельного оборудования | шт | 5 | 3 867,3 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей левобережной части города Когалыма (ул. Нефтяников, ул. Олимпийская) | км | 0,17 | 2 149,8 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
| 5 | Реконструкция ветхих тепловых сетей в городе Когалыме (3, 4, 11, 13 микрорайоны, ул. Привокзальная) | км | 0,49 | 15 534,2 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей левобережной части города Когалыма | км | 0,07 | 407,1 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
| 7 | Капитальный ремонт амбразуры горелок | шт | 4 | 848,1 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
|  | Итого в сфере теплоснабжения: |  |  | 35 905,8 |  |  |
| В сфере водоснабжения | | | | | | |
| 1 | Строительство объекта «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма (этап: участок сети водоснабжения «тепловая камера ТК-8 - колодец К1 – 13»)» | км | 0,25 | 5 783,3 | бюджет ХМАО-Югры, бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма» | комплект | 1 | 5 428,2 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6» | комплект | 1 | 1 489,3 | ПАО НК «ЛУКОЙЛ» | МУ «УКС города Когалыма» |
| 4 | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей правобережной части города Когалыма | км | 0,29 | 2 541,8 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
| 5 | Реконструкция охранного сооружения по периметру водоочистных сооружений (ВОС) | объект | 1 | 1 085,5 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей (инженерные изыскания) | ед | 1 | 508,5 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
|  | Итого в сфере водоснабжения: |  |  | 16 836,6 |  |  |
| В сфере водоотведения | | | | | | |
| 1 | Реконструкция объекта «Главный канализационный коллектор Восточной промышленной зоны КНС-7-КНС3-КГ (К-49)» | км | 1,63 | 41 049,5 | ПАО НК «ЛУКОЙЛ» | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Главный канализационный коллектор Восточной промышленной КНС-7-КНС3-КГ (К-49)» | комплект | 1 | 7 350,5 | ПАО НК «ЛУКОЙЛ» | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма» | комплект | 1 | 4 100,4 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 4 | Реконструкция аэротенка на КОС-15000 (сооружение биологической очистки сточных вод) с заменой аэрационной системы | объект | 1 | 3 956,8 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
| 5 | Реконструкция производственного здания КОС (ангар) | объект | 1 | 2 100,0 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
| 6 | Реконструкция канализационных сетей (инженерные изыскания) | ед | 1 | 932,2 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
| 7 | Реконструкция канализационной насосной станции | ед | 1 | 1 994,2 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
| 8 | Реконструкция (устройство) ливневой канализации внутридворовых территорий города (4 территории) | км | 0,17 | 4 470,6 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  | Итого в сфере водоотведения: |  |  | 65 954,2 |  |  |
| В сфере электроснабжения | | | | | | |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ «Аэропорт» ПС №35» | комплект | 1 | 1 367,4 | ПАО НК «ЛУКОЙЛ» | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ на КНС-1 в левобережной части города Когалыма | км | 1,21 | 909,7 | средства предприятия | АО «ЮРЭСК» |
| 3 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ на жилые дома ул. Береговая, д.49, д.49а в левобережной части города Когалыма | км | 398,5 | средства предприятия | АО «ЮРЭСК» |
| 4 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фидр 35-03 | км | 0,8 | 791,2 | средства предприятия | АО «ЮРЭСК» |
| 5 | Реконструкция ЛЭП-10кВ: ТП№2-1-ТП№2-37, ТП№2-37- ТП№2-38 (вторая очередь) | км | 0,8 | 506,2 | средства предприятия | АО «ЮТЭК-Когалым» |
| 6 | Строительство сетей наружного освещения по ул. Геофизиков | км | 1,61 | 6 436,0 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 7 | Проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения по пр. Нефтяников, ул. Повховское шоссе, ул. Лангепасская | комплект | 3 | 1 209,7 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  | Итого в сфере электроснабжения: |  |  | 11 618,7 |  |  |
|  | Всего по исполнению мероприятий программы в 2019 году: |  |  | 130 315,3 |  |  |