ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году мероприятий «Программы комплексного

 развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры

городской округ город Когалыма на период 2018-2035 годы»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры городской округ город Когалым на период 2018-2035 годы разработана в 2017 году и утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД (далее – программа).

Основанием для разработки программы являлись нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Думы города Когалыма:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 года №656-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 года №275-ГД» (вместе с «Положением о территориальном планировании»).

Реализация программы запланирована в шесть этапов:

- I этап: 2018 год;

- II этап: 2019 год;

- III этап: 2020 год;

- IV этап: 2021 годы;

- V этап: 2022 годы;

- VI этап 2023 – 2035 годы.

Финансирование программы ведется из средств бюджета города Когалыма в рамках исполнения муниципальных программ, средств бюджета ХМАО-Югры, получаемых муниципальным образованием в виде субсидии, а также внебюджетных источников финансирования (средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения с Правительством ХМАО-Югры).

Цель программы:

- обеспечение нормативного соответствия и надёжности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Задачи программы обеспечить:

– безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания (реализация принципов устойчивой мобильности) населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Когалыма;

– доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии нормативами градостроительного проектирования города Когалыма;

– развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Когалыма;

– развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в городе Когалыме;

– условия для управления транспортным спросом;

– создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

– создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

– условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

– эффективность функционирования транспортной инфраструктуры города Когалыма;

– организацию общественных стоянок и парковок автомототранспорта.

В 2018 году выполнены мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Объем работ | Объем финансовых средств(тыс. руб.) | Источникфинансовых средств | Исполнитель |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Комсомольской и ул. Лесной со строительством транспортной развязки (3 этап) | км | 0,210 | 15 000,0 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечение ул. Дружбы народов – ул. Степана Повха – ул. Янтарной (2 этап) | км | 0,217 | 15 000,0 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Прибалтийская, ул. Молодежная, ул. Строителей | км | 2,434 | 34 611,4 | Бюджет ХМАО-Югры, бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 4 | Ремонт мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников | км | 0,100 | 34 053,0 | Бюджет ХМАО-Югры, бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 5 | Установка светофорных объектов по типу Т7 на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах (ул. Молодежная 13, ул. Бакинская д.37, ул. Мира, 2 | шт | 3 | 6 650,3 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 6 | Модернизация светофорных объектов ул. Молодежная – ул. Ленинградская, ул. Молодежная – ул. Мира,ул. Дружбы народов, д.7, в районе ПАТП | шт | 4 |
| 7 | Замена опор на участке ул. Дружбы народов (от кольцевой развязки пр. Шмидта - ул. Дружбы народов до кольцевой развязки ул. Береговая - ул. Дружбы народов) улично-дорожной сети | шт | 66 | 5 657,8 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 8 | Устройство сети наружного освещения по ул. Романтиков | км | 0,6 | 777,7 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог (ул. Геофизиков, ул. Центральная) | проект | 1 | 617,4 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 10 | Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории | шт | 12 | 12 600,0 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 11 | Обустройство ограждений пешеходных переходов (ул. Градостроителей, д. 28, ул. Молодежная, д.30, ул. Градостроителей, д.20, ул. Дружбы народов, д. 7, перекрестки ул. Бакинская – ул. Ленинградская – ул. Сибирская - пр. Сопочинского,ул. Степана Повха - ул. Мира, ул. Молодежная –ул. Ленинградская, ул. Прибалтийская - ул. Ленинградская,ул. Прибалтийская – ул. Мира) | км | 1,25 | 2 626,9 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 12 | Выполнение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма | ед | 1 | 3 470,0 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 13 | Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Когалыма | ед | 1 | 893,4 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  | Всего по исполнению мероприятий программы в 2018 году: |  |  | 161 957,9 |  |  |