ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году «Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры

городской округ город Когалыма на период 2018-2035 годы»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры городской округ город Когалым на период 2018-2035 годы разработана в 2017 году и утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД (далее – программа).

Основанием для разработки программы являлись нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Думы города Когалыма:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 года №656-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 года №275-ГД» (вместе с «Положением о территориальном планировании»).

Этапы реализация программы:

- I этап: 2018 год;

- II этап: 2019 год;

- III этап: 2020 год;

- IV этап: 2021 годы;

- V этап: 2022 годы;

- VI этап 2023 – 2035 годы.

Финансирование программы ведется из средств бюджета города Когалыма в рамках исполнения муниципальных программ, средств бюджета ХМАО-Югры, получаемых муниципальным образованием в виде субсидии, а также внебюджетных источников финансирования (средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения с Правительством ХМАО-Югры).

Цель программы:

- обеспечение нормативного соответствия и надёжности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Задачи программы

– обеспечить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания (реализация принципов устойчивой мобильности) населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Когалыма;

– обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии нормативами градостроительного проектирования города Когалыма;

– обеспечить развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Когалыма;

– обеспечить развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в городе Когалыме;

– обеспечить условия для управления транспортным спросом;

– обеспечить создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

– обеспечить создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

– обеспечить условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

– обеспечить эффективность функционирования транспортной инфраструктуры города Когалыма;

– обеспечить организацию общественных стоянок и парковок автомототранспорта.

В 2021 году выполнены мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Объем работ | Объем финансовых средств(тыс. руб.) | Источникфинансовых средств | Исполнитель |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма | кв.м | 28 326 | 48 379,9 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма | км |

|  |
| --- |
| 2,71 |

 | 11 870,5 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме | км | 1,48 | 5 748,2 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 4 | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме | км | 1,06 | 6 900,4 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 5 | Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории | шт | 11 | 19 250,0 | средства ПАО «ЛУКОЙЛ», бюджет города Когалыма | МБУ «КСАТ», МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 6 | Установка информационных табло на остановочных павильонах | шт | 11 | 2 189,7 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 7 | Модернизация светофорного объекта на пересечнии ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская | объект | 1 | 4 679,0 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 8 | Установлена система видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалым | система | 1 | 2 957,7 | бюджет города Когалыма | МКУ «ЕДДС города Когалыма» |
| 9 | Мероприятия по обеспечению технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»  | комплекс | 18 | 6 065,1 | бюджет города Когалыма | МКУ «ЕДДС города Когалыма» |
| 10 | Устройство подходов и пешеходных переходов к остановочным павильонам  | кв.м. | 316 | 3 773,3 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 11 | Установка ограждений в районе пешеходных переходов | мп | 638 | 2 960,3 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
| 12 | Строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м. | 1 325 | 5 419,2 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  | Всего по исполнению мероприятий программы в 2021 году: |  |  | 120 193,3 |  |  |