ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году «Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Когалыма на период до 2035 года»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ХМАО-Югры городской округ город Когалым на период до 2035 года разработана в 2017 году и утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД (далее – программа).

Основанием для разработки программы являлись нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Думы города Когалыма:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 года №656-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 года №275-ГД» (вместе с «Положением о территориальном планировании»).

Решением Думы города Когалыма от 20.12.2023 №352-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД» программа актуализирована с учётом текущей обстановки в сфере транспортной инфраструктуры и перспектив её развития на период до 2035 года.

Этапы реализация программы:

I этап: 2024 г.

II этап: 2025 г.

III этап: 2026 г.

IV этап: 2027 г.

V этап: 2028 г.

VI этап: 2029-2035 гг.

Финансирование программы ведется из средств бюджета города Когалыма в рамках исполнения муниципальных программ, средств бюджета ХМАО-Югры, получаемых муниципальным образованием в виде субсидии, а также внебюджетных источников финансирования (средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения с Правительством ХМАО-Югры).

Цель программы:

- обеспечение нормативного соответствия и надёжности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Задачи программы:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания граждан, проживающих на территории города Когалыма;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Когалыма;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Когалыма (далее - транспортный спрос);

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В 2023 году выполнены мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Объем работ | Объем финансовых средств  (тыс. руб.) | Источник  финансовых средств | Исполнитель |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма | кв.м | 4,499 | 8 768,89 | бюджет города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
| 2 | Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | км | 0,18762 | 114 642,40 | Бюджет ХМАО – Югры, бюджет города Когалыма, внебюджетные источники | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
| 3 | Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме | км | 0,196 | 1 770,84 | бюджет города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
| 4 | Строительство сетей наружного освещения участка автомобильных дорог по улице Авиаторов в городе Когалыме (в том числе ПИР) | км | 0,840 | 5 730,51 | бюджет города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
| 5 | Строительство сетей наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме (в том числе ПИР) | км | 0,747 | 7 181,84 | бюджет города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
| 6 | Обустройство и модернизация светофорных объектов | объект | 4 | 3 336,28 | бюджет города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
| 7 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах города Когалыма | объект | 1 | 1 069,77 | бюджет города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
| 8 | Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | комплекс | 18 | 4 399,99 | бюджет города Когалыма | МКУ «ЕДДС города Когалыма» |
| 9 | Обеспечение транспортной безопасности ООО «Международный аэропорт Когалым» (субсидия на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта) | объект | 1 | 1 319,20 | внебюджетный источник | КУМИ Администрации города Когалыма |
| 10 | Строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м. | 3 179 | 16 556,94 | бюджет города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
| 11 | Установка ограждений в районе пешеходных переходов | м | 591 | 2 514,00 | бюджет города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК города Когалыма» |
|  | Всего по исполнению мероприятий программы в 2023 году: |  |  | 167 290,66 |  |  |